DATI Soluções em TI

Documento Técnico

MCP Server PipeRun para Amazon Quick Suite com Autenticação Individual

Versão 1.0

Maio de 2026

Autor: Diego Alexandre

Destinatário: Time Técnico DATI

# 1. Sumário executivo

Este documento orienta a construção de um MCP Server (Model Context Protocol) que conecte o CRM PipeRun ao Amazon Quick Suite, permitindo que cada funcionário da DATI consulte e atualize oportunidades, contatos, propostas e atividades diretamente pela interface web e desktop do Quick, usando a própria credencial individual do PipeRun.

A meta é entregar uma PoC funcional em 4 semanas, com 5 usuários piloto e 1 funil, e evoluir para rollout completo em até 8 semanas.

## Resultado esperado

- Cada funcionário acessa o PipeRun via Amazon Quick com login próprio.

- Operações de leitura e escrita (criar, atualizar, mover etapa, anotar) disponíveis no chat agêntico do Quick.

- Permissões herdadas automaticamente do perfil do usuário no PipeRun.

- Logs e trilha de auditoria por usuário, com rastreabilidade de cada chamada.

# 2. Contexto

A DATI utiliza o PipeRun como CRM principal, com três funis de venda mais a base DG. O time já adotou o Amazon Quick Suite como plataforma agêntica corporativa (web e desktop), e quer consolidar o CRM dentro dessa interface para reduzir trocas de contexto e aumentar a adoção dos dashboards.

O PipeRun não tem conector nativo no Amazon Quick. A AWS oferece dois caminhos para integração: REST API Connection (Custom Action Connector) e MCP Server remoto. Este documento detalha o caminho via MCP Server por trazer maior controle, reuso entre clientes (Quick, Claude Code, Cowork) e modelagem semântica superior das ferramentas (tools).

# 3. Arquitetura de alto nível

A solução é composta por cinco camadas:

- Cliente Amazon Quick (web e desktop) com chat agêntico do usuário.

- MCP Client interno do Quick Suite, fazendo handshake OAuth com o servidor MCP da DATI.

- MCP Server DATI, hospedado em AWS, expondo tools de leitura e escrita do PipeRun via HTTP Streamable.

- Camada de autenticação: AWS Cognito atuando como Authorization Server (OAuth 2.0 Authorization Code + PKCE) e AWS Secrets Manager guardando o token individual do PipeRun por usuário.

- API REST do PipeRun em https://api.pipe.run/v1, consumida pelo MCP Server usando o token individual do usuário.

Fluxo resumido: o funcionário fala com o Quick, o Quick identifica que precisa de uma tool do MCP DATI, dispara o OAuth com Cognito, recupera o token individual do PipeRun do Secrets Manager indexado pelo subject do JWT, executa a chamada na API do PipeRun e devolve o resultado pro Quick formatar.

# 4. Modelo de autenticação individual

O PipeRun usa token de API exclusivo por usuário ativo. O token herda exatamente as permissões do perfil do usuário no CRM, o que dá RLS nativo: quem não vê um funil no PipeRun também não vê via API. Aproveitar isso elimina necessidade de RLS customizado.

## 4.1 Cadastro do token pelo funcionário (one time)

- Funcionário acessa https://app.pipe.run/v2/me/user-data e copia o token logo abaixo da foto, ou acessa https://app.pipe.run/v2/integrations e copia no canto superior direito.

- No primeiro uso no Quick, o usuário é redirecionado para uma página de cadastro hospedada pela DATI (Cognito Hosted UI customizada) onde cola o token.

- O token é cifrado e gravado no Secrets Manager com o caminho /piperun/users/{cognito_sub}.

- Cognito emite um access token JWT que o Quick passa em todas as requisições para o MCP Server.

## 4.2 Fluxo OAuth completo (Quick para MCP)

O Amazon Quick Suite suporta OAuth 2.0 Authorization Code Flow com Dynamic Client Registration (DCR). O MCP Server deve expor:

- Endpoint /.well-known/oauth-protected-resource com o Authorization Server (Cognito).

- Endpoint /.well-known/oauth-authorization-server (proxied ou redirect para Cognito).

- Suporte a DCR no Cognito (via endpoint /oauth2/register quando habilitado) ou registro manual do client_id do Quick.

- Scopes mínimos: piperun.read e piperun.write.

- Validação do JWT em cada callTool, mapeando sub do Cognito para o secret correspondente do PipeRun.

## 4.3 Quando o token do PipeRun expira ou é desativado

O MCP Server captura HTTP 401 da API do PipeRun, retorna ao Quick um erro específico de tipo authentication_failed, e o Quick instrui o usuário a refazer o cadastro do token no portal.

# 5. Stack tecnológico recomendado

| Camada | Componente | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Runtime do MCP Server | Python 3.12 com FastAPI ou Node 20 com Hono | SDKs MCP oficiais maduros nas duas linguagens. Escolher a stack que o time já mantém. |
| Hospedagem | AWS Lambda + API Gateway HTTP API (preferencial) ou AWS App Runner / ECS Fargate | Lambda é mais barato e escala automaticamente. App Runner se houver conexões longas via SSE. |
| Autenticação | AWS Cognito User Pool | OAuth 2.0 nativo, DCR opcional, integração simples com SSO corporativo (Google Workspace ou Entra). |
| Armazenamento de tokens | AWS Secrets Manager | Cifrado, com rotação opcional e auditável via CloudTrail. |
| Observabilidade | CloudWatch Logs + AWS X-Ray | Trace ponta a ponta da chamada do Quick até o PipeRun. |
| IaC | AWS CDK (TypeScript) ou Terraform | Versionado em repositório DATI, deploy via GitHub Actions ou CodePipeline. |

Recomendação: Python 3.12 + Lambda + API Gateway + Cognito + Secrets Manager + CDK. Footprint mínimo, custo previsível (estimado abaixo de USD 50 por mês para 30 usuários ativos).

# 6. Especificação do MCP Server

## 6.1 Transporte

- HTTP Streamable (preferencial pelo Amazon Quick).

- Fallback SSE permitido, mas evite manter conexão aberta longa em Lambda.

- Não usar stdio (Quick não suporta MCP local).

## 6.2 Tools mínimas para PoC

Cada tool deve ter input schema em JSON Schema, descrição clara em português brasileiro e exemplos. Lista mínima:

| Tool | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| piperun_listar_deals | Leitura | Lista negócios filtrando por funil, etapa, responsável, status. |
| piperun_obter_deal | Leitura | Retorna detalhes completos de um deal por ID, incluindo campos customizados. |
| piperun_criar_deal | Escrita | Cria novo negócio em um funil e etapa especificados. |
| piperun_atualizar_deal | Escrita | Atualiza campos (valor, responsável, observação, customizados) de um deal. |
| piperun_mover_etapa | Escrita | Move um deal entre etapas do mesmo funil. |
| piperun_listar_funis | Leitura | Lista funis e etapas disponíveis. |
| piperun_listar_atividades | Leitura | Lista atividades por usuário ou deal, com filtro de atraso. |
| piperun_criar_atividade | Escrita | Cria atividade (ligação, reunião, tarefa) atrelada a deal ou contato. |
| piperun_concluir_atividade | Escrita | Marca atividade como concluída com nota opcional. |
| piperun_criar_nota | Escrita | Adiciona nota textual em um deal ou contato. |
| piperun_buscar_contatos | Leitura | Busca pessoas e empresas por nome, e-mail, CNPJ ou telefone. |
| piperun_obter_contato | Leitura | Detalhes completos de um contato. |
| piperun_listar_propostas | Leitura | Lista propostas vinculadas a um deal. |
| piperun_criar_proposta | Escrita | Cria proposta comercial atrelada a um deal. |

## 6.3 Exemplo de definição de tool (JSON Schema)

{
  "name": "piperun_atualizar_deal",
  "description": "Atualiza campos de um negócio existente no PipeRun da DATI. Use para mudar valor, responsável, observação ou qualquer campo customizado. Não use para mover etapa (use piperun_mover_etapa).",
  "inputSchema": {
    "type": "object",
    "required": ["deal_id"],
    "properties": {
      "deal_id": { "type": "integer", "description": "ID numérico do deal" },
      "title": { "type": "string" },
      "value": { "type": "number", "description": "Valor em BRL" },
      "user_id": { "type": "integer", "description": "Responsável" },
      "freebusy": { "type": "string" },
      "custom_fields": {
        "type": "object",
        "additionalProperties": { "type": ["string","number","boolean"] }
      }
    }
  }
}

## 6.4 Convenções de retorno

- Sempre retornar objeto com fields summary (texto em pt-BR de uma linha), data (objeto bruto do PipeRun) e links (URLs para abrir no PipeRun).

- Em erro, retornar code, message_user (pt-BR amigável) e message_dev (técnico para log).

- Paginação transparente: o MCP Server agrega até 200 registros por chamada e expõe um cursor opcional.

# 7. Endpoints PipeRun mapeados

Base URL: https://api.pipe.run/v1. Header de autenticação: Token: {token_individual_do_usuario}. Sempre Content-Type: application/json.

| Recurso | Método HTTP | Endpoint |
| --- | --- | --- |
| Listar deals | GET | /deals?pipeline_id=&stage_id=&status= |
| Obter deal | GET | /deals/{id} |
| Criar deal | POST | /deals |
| Atualizar deal | PUT | /deals/{id} |
| Mover etapa | PUT | /deals/{id} (com stage_id) |
| Listar funis | GET | /pipelines |
| Listar etapas | GET | /stages?pipeline_id= |
| Listar pessoas | GET | /persons |
| Criar pessoa | POST | /persons |
| Listar empresas | GET | /companies |
| Listar atividades | GET | /activities |
| Criar atividade | POST | /activities |
| Concluir atividade | PUT | /activities/{id} |
| Criar nota | POST | /notes |
| Listar propostas | GET | /proposals?deal_id= |
| Criar proposta | POST | /proposals |
| Custom forms | GET | /customForms |

Validar a documentação atualizada em https://developers.pipe.run antes da implementação. Alguns endpoints possuem variações em vendas.developers.pipe.run.

# 8. Deploy na AWS

## 8.1 Recursos provisionados

- API Gateway HTTP API com rota /mcp e /.well-known/*.

- Lambda Python 3.12 (memória 512MB, timeout 30s) com camada para o SDK MCP.

- Cognito User Pool com Hosted UI, App Client configurado para Authorization Code + PKCE.

- Secrets Manager com naming convention /dati/piperun/users/{cognito_sub}.

- CloudWatch Log Group com retenção de 90 dias.

- AWS WAF na frente do API Gateway com rate limit por IP e geo-restrição opcional.

- Route 53 + ACM para domínio próprio (sugestão: mcp-piperun.dati.com.br).

## 8.2 Pipeline de deploy

- Repositório dedicado dati/mcp-piperun no GitHub.

- CI com testes unitários (pytest) e validação de schema MCP.

- CD via GitHub Actions usando OIDC para assume role na AWS, com ambientes dev e prod.

- Deploy blue-green via aliases do Lambda.

# 9. Segurança

- Token do PipeRun nunca aparece em log: scrub obrigatório.

- Comunicação Quick para MCP Server sempre TLS 1.2+.

- JWT do Cognito validado a cada request (chave pública via JWKS, cache 1h).

- Secrets Manager com KMS Customer Managed Key da DATI.

- Rotação de token PipeRun: notificação para o usuário a cada 90 dias para reemitir.

- Política IAM mínima da Lambda: leitura específica do path do segredo do usuário autenticado (resource policy condicionada ao sub do JWT).

- AWS Config + Security Hub habilitados na conta para baseline contínua.

- Bloqueio de payloads acima de 1MB no API Gateway para evitar abuso.

# 10. Observabilidade e auditoria

- Log estruturado em JSON com campos: timestamp, cognito_sub, tool, latency_ms, piperun_status, request_id.

- Métricas no CloudWatch: invocations_por_tool, error_rate, p95_latency.

- X-Ray trace ponta a ponta para isolar gargalos (Cognito, Secrets Manager, PipeRun).

- Alarme SNS quando error_rate > 5% em 5 minutos.

- Trilha de escrita: toda chamada de tool de tipo Escrita gera evento em uma tabela DynamoDB de auditoria (cognito_sub, tool, payload_hash, piperun_response_id, timestamp).

# 11. Plano de entrega

| Sprint | Entregáveis | Duração |
| --- | --- | --- |
| Sprint 0 (descoberta) | Conta AWS configurada, Cognito provisionado, repositório criado, 5 usuários piloto definidos. | 3 dias |
| Sprint 1 (esqueleto) | MCP Server vazio publicado em dev, OAuth Cognito funcionando, primeira tool piperun_listar_funis operacional. | 1 semana |
| Sprint 2 (leitura) | Tools de leitura completas (deals, contatos, atividades, propostas) com paginação. | 1 semana |
| Sprint 3 (escrita) | Tools de escrita (criar/atualizar deal, mover etapa, criar nota e atividade) com auditoria. | 1 semana |
| Sprint 4 (PoC piloto) | Onboarding dos 5 usuários piloto no Quick, telemetria coletada, ajustes finos. | 1 semana |
| Sprint 5 (rollout) | Liberação geral, documentação interna, treinamento de 1h para o time comercial. | 1 semana |

Total estimado: 4 a 6 semanas até produção, contando 1 desenvolvedor backend + 0.5 DevOps.

# 12. Riscos e mitigação

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Limite de rate da API PipeRun | Alto | Implementar cache de leitura (5min) e backoff exponencial em 429. |
| Quebra de contrato em endpoint do PipeRun | Médio | Testes de contrato semanais em ambiente dev, monitor de campos novos. |
| Token individual vazado em log | Alto | Scrub centralizado em middleware + revisão de PR obrigatória + audit no Secrets Manager. |
| Quick muda spec MCP (versões beta) | Médio | Pinar versão do SDK MCP, smoke test diário do handshake OAuth. |
| Funcionário esquece de cadastrar o token | Baixo | Mensagem clara no Quick + guia em PDF + slot no onboarding novo. |

# 13. Critérios de aceite

- Usuário consegue listar e atualizar deals no chat do Quick com o próprio token PipeRun.

- Permissões refletem o perfil do usuário no PipeRun (RLS implícito validado por 3 perfis diferentes).

- p95 de latência por tool abaixo de 2 segundos.

- 100% das escritas registradas na tabela de auditoria.

- Cobertura de testes unitários >= 80%.

- Documentação interna publicada com runbook de incidentes.

# 14. Próximos passos para o time técnico

- Validar este documento e levantar dúvidas em até 3 dias úteis.

- Provisionar conta AWS dedicada (ou subconta) e definir orçamento mensal.

- Criar repositório dati/mcp-piperun com template (CDK + FastAPI).

- Solicitar a um usuário do PipeRun a geração do token para uso em ambiente dev.

- Subir kickoff técnico de 1h para alinhar arquitetura e definir owner.

# 15. Referências

Documentação oficial consultada para construção deste documento:

- Amazon Quick Suite MCP integration (docs): https://docs.aws.amazon.com/quicksuite/latest/userguide/mcp-integration.html

- Connect Quick Suite to enterprise apps with MCP (blog AWS): https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/connect-amazon-quick-suite-to-enterprise-apps-and-agents-with-mcp/

- Integrate external tools with Amazon Quick Agents using MCP (blog AWS): https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/integrate-external-tools-with-amazon-quick-agents-using-model-context-protocol-mcp/

- REST API Connection integration no Quick: https://docs.aws.amazon.com/quick/latest/userguide/rest-api-integration.html

- Action Connector APIs do Quick Suite: https://docs.aws.amazon.com/quicksuite/latest/userguide/action-connector-apis.html

- PipeRun Developers: autenticação: https://developers.pipe.run/reference/autentica%C3%A7%C3%A3o

- PipeRun Developers: primeiros passos: https://developers.pipe.run/docs/primeiros-passos

- Central de ajuda PipeRun: API o que é: https://ajuda.crmpiperun.com/pt-br/articles/182-api-o-que-e-e-como-funciona

- Building a Remote MCP Server with OAuth via API Gateway e Cognito: https://dev.to/aws-builders/building-a-remote-mcp-server-with-oauth-authorization-using-amazon-api-gateway-and-cognito-19ab

- Deploying MCP servers on Amazon ECS (blog AWS): https://aws.amazon.com/blogs/containers/deploying-model-context-protocol-mcp-servers-on-amazon-ecs/

- Open Protocols for Agent Interoperability: Authentication on MCP: https://aws.amazon.com/blogs/opensource/open-protocols-for-agent-interoperability-part-2-authentication-on-mcp/

Documento elaborado para o time técnico da DATI Soluções em TI. Em caso de dúvidas, contatar Diego Alexandre (contato@dati.com.br).